TO DO LIST :

Mardi, 17 Decembre

-Angelo : Creation environnement Docker :

-telechargement image

-creation projet NodeJS

-connexion Postgres

-Kenny : Recherches sur comment utiliser NodeJS

-Brandon : Creation Git

- Anjatia : Comprehension du sujet, To do list

Mercredi, 18 Decembre

-Angelo : Fonctionnalites inscription et creation du Controller

-Kenny : Test de l’inscription

-Brandon : Fonctionnalite connexion

-Anjatia : Creation des branches, recherche sur Swagger

Jeudi, 19 Decembre :

-Angelo : Fonctionnalites Code Pin, envoie mail, finalisation de l’api inscription

-Kenny : Token, Pin connexion, Gestion utilisateur

-Brandon : finalisation connexion, gestion des tentatives des connexions

-Anjatia : README, To do list, base de donnees

Vendredi, 20 Decembre :

Finalisation, Test, Debug, Pull request